ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ / ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱՄԲԻՈՆ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Մասնագիտություն՝  	Տեղեկատվական Անվտանգություն

Խումբ՝			ՏՏ255

Առարկա՝ 		               Ճյուղի տնտեսագիտություն եվ կառավարում

ԱԱ Թեման՝			Կազմակերպությունում տվյալների արտահոսքի կանխարգելման համակարգի մշակում

Ուսանող՝			Պետիկ Վարդանյան

Դասախոս՝ 			տնտ․գ․թ․, դոցենտ, Մ․Մ․Մարկոսյան

ԵՐԵՎԱՆ 2026

# Գլուխ 4. Տնտեսագիտություն

Կազմակերպությունում տվյալների արտահոսքի կանխարգելման համակարգի մշակման աշխատանքների ինքնարժեքի և գնի հաշվարկ

Արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների մատուցման) ինքնարժեքը արտադրանքի թողարկման (աշխատանքների իրականացման և ծառայությունների մատուցման) գործընթացում ծախսվող հումքի, նյութերի, վառելիքի, հիմնական միջոցների ամորտազիացիայի, աշխատանքային ռեսուրսների վարձատրման,  ինչպես նաև դրանց արտադրության և իրացման հետ կապված այլ ծախսերի արժեքային գնահատականն է:

Արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ մտնող ծախսերը դասակարգվում են ըստ տնտեսական տարրերի և ըստ կալկուլյացիոն հոդվածների:

Հաշվարկի համար ելքային տվյալներն են.

  - փաթեթի մեջ մտնող համալրող առարկաների քանակն ու անվանացանկը;

  - ժամանակի ամփոփ նորմերը, աշխատանքի կարգն ու աշխատավարձի ձևերը,

  - ժամավճարային և գործարքային պարգևատրման չափերը (օրինակ 23%),

  - լրացուցիչ աշխատավարձի չափերը (օրինակ 15%),

  - սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափերը (օրինակ 0,3%),

  - ընդհանուր տնտեսական ծախսերի դրույքաչափը (օրինակ 2%),

  - աշխատանքը իրականացվել է 6 ամսվա ընթացքում։

  - Համալրող առարկաների ծախսի հաշվարկ

Գնված բաղադրիչների և կիսաֆաբրիակտների արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Ծկֆհա = ∑Քi*Գi,

որտեղ Քi-ն i-րդ տեսակի գնված բաղադրիչների քանակն է, հատ, Գi-ն՝ i-րդ գնված բաղադրիչի միավորի գինը: Հաշվարկի արդյունքները բերված են աղյուսակ 1.1-ում:

Աղյուսակ 1.1

| Բաղադրիչի անվանումն ու տեսակը | Մեկ փաթեթին ընկնող քանակ.հատ | Միավորի գինը.դրամ | Մեկ փաթեթին ընկնող արժեք.դրամ |
| --- | --- | --- | --- |
| կրիչ | 1 | 5000 | 5000 |
| Լիցքավորման լար | 1 | 5000 | 5000 |
| Գրասենյակային տարրեր (թուղթ, գրիչ, թղթապանակ): | 5 | 600 | 3000 |
| Ընդամենը |  |  | 13000 |

Ընդամենը`  13000 դրամ:

  - Էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկ

Էլեկտրաէներգիայի ծախսը ( E ) դրամական արտահայտությամբ որոշվում է՝

E=N*T*Y

N-ն ծախսված էլեկտրաէներգիան է (ԿՎտ)։

Համակարգչի հզորությունը 500Վտ է, այսինքն՝ N=0.50 ԿՎտ։

Y-ը 1 կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիայի ծախսն է։

Հիմա հաշվենք օգտագործված էլեկտրաէներգիայի ծախսը դրամական արտահայտությամբ։

Համակարգչի աշխատանքային ժամը կազմում է 6 ամիս՝ ամիսը 21 օր, օրեկան 8 ժամ։ Այսպիսով՝ T=1008 ժամ։

Իսկ 1 կՎտ/ժ էլեկտրաէներգիայի ծախսը արժե 48,48 AMD՝ Y=48,48:

Տեղադրելով բանաձևերի մեջ 6 ամսվա համար ստանում ենք՝

E=0.50*2016*48.48=24434 դրամ

  - Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

Աշխատողների հիմնական աշխատավարձի մեջ մտնում են`

● գործարքային դրույքաչափերով աշխատավարձ,

● ժամավճարային աշխատավարձ,

● պարգևավճար:

Գործարքային աշխատավարձն ըստ տարիֆային համակարգի որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Ահիմ.= Ժդ.*Աարտ.,

որտեղ Ժդ.-ն ժամային դրույքաչափն է, Աարտ.-ն՝ ժամային նորմը: Հաշվարկման արդյունքները բերված են աղյուսակ 1.2-ում:

Աղյուսակ 1.2

| Գործառույթի հաջորդական. | Վճարման ձև | Ժամանա-կային նորմ | Ժամային դրույք | Տարիֆային ֆոնդ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Նախագծում | Գործարքա-պարգևա-վճարային | 25 | 3500 | 87500 |
| Մշակում | Գործարքա-պարգևա-վճարային | 30 | 5000 | 150000 |
| Կարգավորում | Գործարքա-պարգևա-վճարային | 25 | 5000 | 125000 |
| Թեստավորում | Գործարքա-պարգևա-վճարային | 27 | 4500 | 121500 |
| Ընդամենը |  |  |  | 484000 |

Պարգևատրման չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Պ= Ահիմ * Պդ/100%,

որտեղ Պդ-ն պարգևատրման դրույքաչափն է՝ տոկոսներով արտահայտված:

Պ= 484000*23/100=111320 դրամ:

Ընդամենը հիմնական աշխատավարձը կկազմի` 484000+111320=595320 դրամ/ամսական կամ` 595320*6=3571920 դրամ (6 ամսվա համար)։

  - Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկը

Լրացուցիչ աշխատավարձի մեջ մտնում են` հերթական և լրացուցիչ արձակուրդների, գործողումների վճարները, պետական հանձնարարականների կատարման հետ կապված ծախսերը և այլն: Աշխատողների լրացուցիչ աշխատավարձը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

Ա լր.  = ԸԱհիմ. * Ալր.դ/100,

որտեղ ԸԱհիմ.–ն ընդհանուր հիմնական աշխատավարձն է, իսկ  Ալր.դ-ն՝ լրացուցիչ աշխատավարձի դրույքաչափը:

Ալր.  =595320*15/100=89298	դրամ/ամիս կամ

89298*6=535788 դրամ (6 ամսվա համար)

Տվյալ դեպքում բազմապատկվում է 6-ով, քանի որ աշխատանքը իրականացվել է 6 ամսվա ընթացքում։

1.5․ Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի հաշվարկը

Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիտորային միջոցների, գործիքների, հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը: Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի թվին են պատկանում ամորտիզացիոն, ընթացիկ վերանորոգման, տրանզիստորային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների վերանորոգման և այլ ծախսերը:

Հիմնական միջոցների տարեկան ամորտիզացիան (ԱՏ) հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

ԱՏ=ՀԱ/Ն,

որտեղ ՀԱ-ն հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքն է, Ն-ն՝ հիմնական միջոցների օգտակար գործունեության ժամկետը:

Աղյուսակ 1.3

| Հիմնական միջոցի անվանումն ու տեսակը | Հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը | Ամորտիզացիոն հատկացումներ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ՀՄ օգտակար գործողության ժամկետ, տարի | Ամորտիզացիոն ծախս |
| Նոութբուկ | 400000 | 4 | 100000 |
| Ընդամենը |  |  | 100000 |

Սարքավորումների   պահպանման և շահագործման ծախսերի գումարը որոշվում է հետևյալ  կերպ`

Ծպ.շ. = Ահիմ*6* Ծպ.շ.դ./100,

որտեղ Ծպ.շ.դ.-ն սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսերի դրույքաչափն է, Ահիմ.–ը՝ աշխատողների տարեկան հիմնական աշխատավարձը: Տվյալ դեպքում բազմապատկվում է 6-ով, քանի որ աշխատանքը իրականացվել է 6 ամսվա ընթացքում

Ծպ.շ. = 595320*6*0.3/100=10716 դրամ:

Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Ծը.վ. = Ահիմ *6 * Ծը.վ.դ./100,

որտեղ Ծը.վ.դ-ն սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման դրույքաչափն է:

Ծը.վ. == 595320*6*0,3/100=10716 դրամ:

Աղյուսակ 1.4

| Ծախսի անվանումը | Դրույքաչափը | Տարեկան ծախսը |
| --- | --- | --- |
| Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր | 0.3 | 10716 |
| Սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգում | 0.3 | 10716 |
| Սարքավորումների ամորտիզացիա | - | 100000 |
| Ընդամենը |  | 121432 |

1.6. Տարածքի վարձակալության ծախսի հաշվարկը

Գործունեության արդյունավետության հիմնական պայմաններից մեկը տարածքի ճիշտ ընտրությունն է: Վարձակալվող տարածքը գտնվում է Երևան ք. բիզնես կենտրոններից մեկում: Այս տարածքում անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության ամսական ծախսը կկազմի  70000 դրամ կամ 70000*6=420000 դրամ տարեկան։

1.7․ Ընդհանուր տնտեսական ծախսերի հաշվարկը

Ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի մեջ մտում են ձեռնարկության ընդհանուր կառավարման-ադմինիստրատիվ` կառավարող անձնակազմի աշխատավարձի, գործուղման, տպագրական, փոստային-հեռագրային ծախսերը և այլ ծախսեր: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

ԸՏԾ = Ա հիմ* ԸՍԾ/100,

որտեղ ԸՏԾ-ն ընդհանուր տնտեսավարման ծախսերի տոկոսն է:

ԸՏԾ =3571920*2/100=71438 դրամ:

1.8. Համակարգի/փաթեթի ինքնարժքի կալկուլացիան

Ինքնարժեքի կալկուլացիան բերված է աղյուսակ 1.5-ում:

Աղյուսակ 1.5

| N | Ծախսերի հոդվածի անվանումը | գումարը, դրամ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Համալրող առարկաներ | 13000 |
| 2. | Էլեկտրաէներգիա | 24434 |
| 3. | Հիմնական աշխատավարձ | 3571920 |
| 4. | Լրացուցիչ աշխատավարձ | 535788 |
| 5. | Սարքավորումների պահպանման և շահագործման ծախսեր | 121432 |
| 6․ | Համացանցային ծառայությունների մատակարար - Յուքոմ | 36000 |
| 7. | Տարածքի վարձակալություն | 420000 |
| 8․ | Ընդհանուր տնտեսական ծախսեր | 71438 |
|  | Ինքնարժեք | 4794012 |

Համակարգի ինքնարժեքը կկազմի`

Ի=4794012 դրամ:

1.9. Շահույթի և միավորի գնի հաշվարկը

Համակարգի գինն իր մեջ ընդգրկում է ընկերության շահույթն ու ինքնարժեքը: Շահույթի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով`

Շ = Ի լրիվ*Շ/100,

որտեղ Ի–ն համակարգի ինքնարժեքն է, Շ –ն՝ շահույթի դրույքաչափը: Մեր օրինակի համար.

Շ = 4794012*25/100=1198503 դրամ :

Գնի հաշվարկը իրականացվում է հետևյալ կերպ`

Գ = Ի + Շ:

Մեր օրինակի համար.

Գ =4794012+1198503=5992515 դրամ:

Համակարգի բացթողնման գինը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

Գբաց. = Գ + ԱԱՀ,

որտեղ Գբաց.–ը համակարգի/փաթեթի բացթողնման գինն է, ԱԱՀ-ն՝ ավելացված արժեքի հարկը (20%):

Գբաց. =5992515 +5992515*20/100=7191018 դրամ:

Այսպիսով, կատարված հաշվարկների արդյունքում ստացանք, որ կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգի ինքնարժեքը կկազմի  4794012 դրամ, իսկ գինը`7191018 դրամ։